Phần 1 - Phân tích: Lập bảng: Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu). Hạng mục đúng ghi "—" ở cột vi phạm và nêu lý do vì sao đúng.

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sai | D.E.E.P – Detailed | Thẻ chỉ có tiêu đề, chưa mô tả yêu cầu cụ thể. |
| 2 | sai | D.E.E.P – Prioritized | Tính năng chia tiền quan trọng hơn giao diện theo mùa nhưng lại xếp sau. |
| 3 | đúng |  | Thẻ ở cuối Backlog có mô tả ngắn và ước lượng sơ bộ, phù hợp với hạng mục ưu tiên thấp. |
| 4 | sai | Quy tắc quyền sở hữu Product Backlog | Chỉ Product Owner (Đức) được thêm, bớt và sắp xếp thẻ, dù đề xuất của Tú có hợp lý. |
| 5 | sai | Quy tắc luồng Trello | Thiếu cột kiểm thử và việc kéo thẻ sang Done ngay sau khi code xong không đảm bảo thẻ đã đạt tiêu chuẩn hoàn thành. |

Phần 2 - Sửa lỗi: Viết lại mỗi hạng mục sai thành trạng thái đúng (1 câu mỗi hạng mục); riêng H5 liệt kê lại đủ các cột theo đúng thứ tự.

- H1: Bổ sung mô tả cho thẻ “Làm tính năng đi ghép”, nêu rõ yêu cầu và giá trị mang lại cho khách hàng.

- H2: Đưa thẻ “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì có giá trị nghiệp vụ cao hơn.

- H4: Tú đề xuất thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” với Đức; Product Owner sẽ quyết định thêm thẻ và sắp xếp thứ tự ưu tiên.

- H5: Sửa bảng Trello thành các cột theo thứ tự: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Testing/Review → Done; chỉ chuyển thẻ sang Done khi đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done).